ПРОТОКОЛ №1

заседания межведомственной комиссии

по безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Ужурский район

20.03.2018 года			                                                                 г.Ужур

Председательствовал: Казанцев Ю.П., Фащук Д.Г.

Присутствовали: члены межведомственной комиссии  по безопасности дорожного движения.

Приглашены:  специалист Управления образования – Р.Р. Гумиров; начальник Ужурского участка ГПКК «Балахтинского ДРСУ» -

А.А. Козлов; помощник прокурора – Н.В. Стонт.

Повестка заседания:

Прилагается.

СЛУШАЛИ:

1.  Итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района в 2017 году.

С докладом выступил:

И.о. начальника ОГИБДД – Шубкин М.Г.

2. Отчет дорожных служб по обеспечению безопасности дорожного движения в зимний период эксплуатации.

С докладом выступил:

Начальник Ужурского участка ГПКК «Балахтинского ДРСУ» -

А.А. Козлов.

3. Состояние детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах Ужурского района за 2017 год.

С докладом выступили:

И.о. начальника ОГИБДД – Шубкин М.Г.; специалист Управления образования – Р.Р. Гумиров.

4. Подготовка дорожных служб к предстоящему весеннему паводку.

С докладом выступил:

Начальник Ужурского участка ГПКК «Балахтинского ДРСУ» -

А.А. Козлов.

5. Разработка и утверждение целевых, адресных программ по приведению дорожных условий на участках автомобильных дорог в местах организации пешеходных переходов, в том числе вблизи детских образовательных учреждений к нормативным требованиям.

С докладом выступили:

Главный специалист отдела ЖКХ и строительства – Устинов Д.Ю.; заместитель главы г.Ужура – Белошапкин И.С.; начальник Ужурского участка ГПКК «Балахтинского ДРСУ» - А.А. Козлов.

РЕШИЛИ:

- Проработать комплекс мер подвоза детей родителями на личном транспорте к образовательным учреждениям.

Ответственные: начальник ОГИБДД   ОМВД по Ужурскому району - Потылицин О.А.; глава г.Ужура – Кириллов О.В.; директор МКУ «Управление образования Ужурского района» - Милина И.В.

Срок: 30.04.2018.

- В преддверии предстоящего весеннего паводка в первую очередь прочистить водопропускные трубы через автомобильные дороги на потенциально опасных участках.

Ответственные: директора Ужурского филиала ГПКК «Балахтинского ДРСУ» - А.А. Козлов.

Срок: 01.04.2018.

Председатель   комиссии

по безопасности

дорожного движения                                                                    К.Н.Зарецкий