

**АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017 г. Ужур № 308

Об утверждении краткосрочного плана на 2017-2019 годы, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с [частью 7. статьи 18](consultantplus://offline/ref=5664C4E8E6187EA49F40B76758DA07CE0D0FBE1488CE30A65E3172D859FC824CC910C4F9C3Q1bCH)9 Жилищного кодекса Российской Федерации, [статьей](consultantplus://offline/ref=5664C4E8E6187EA49F40A96A4EB658C10F03E11A81C532F30462748F06AC84198950C2AF845818495562A145QEb3H) 1 Закона Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 (ред. от 22.12.2016) "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5664C4E8E6187EA49F40A96A4EB658C10F03E11A81C438F30560748F06AC841989Q5b0H) Правительства Красноярского края от 29.10.2014 N 511-п "Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, с учетом изменений внесенных Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2016 №677-п, руководствуясь Уставом Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочные планы на 2017, 2018, 2019 годы, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ужурского района, согласно приложению №1, №2, №3.

2. Постановление администрации района от 27.04.2016 №241 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению Ю.П. Казанцева.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в специальном выпуске газеты «Сибирский хлебороб».

Глава района К.Н. Зарецкий

Исполнитель: И.Т. Мартынова

Согласовано: М.Г. Шкуратова

Приложение №1

к Постановлению администрации

от «12» мая 2017 №308

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории Ужурского района, на 2017 год**

Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | | | | | | | | | | |
| всего, стоимость ремонта | в том числе: | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем  (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | г. Ужур, ул Победа Социализма, д. 15 | 4383,8 | средства собственников | | минимальный размер взноса | 5 476 155,28 | 5 476 155,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | 5 476 155,28 | 5 476 155,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Ужур, ул Рабочая, д. 24 | 528 | средства собственников | | минимальный размер взноса | 1 001 246,40 | 1 001 246,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | 1 001 246,40 | 1 001 246,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Ужур, ул Кирова, д. 56 | 326,3 | средства собственников | минимальный размер взноса | | 618 762,69 | 618 762,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | 618 762,69 | 618 762,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | с Кулун, ул Спортивная, д. 8А | 430,8 | средства собственников | | минимальный размер взноса | 816 926,04 | 816 926,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | 816 926,04 | 816 926,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Итого по счету регионального оператора |  | средства собствен-ников | | минимальный размер взноса | **7 913 090,41** | **7 913 090,41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | **7 913 090,41** | **7 913 090,41** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Форма № 2

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | ремонт или замена  лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем  (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся  к общему имуществу  в многоквартирном доме | утепление и ремонт  фасада | ремонт фундамента  многоквартирного дома |
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
| кв. м | ед. | п. м | п. м | | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | г. Ужур, ул Победа Социализма, д. 15 | 1 402,08 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | г. Ужур, ул Рабочая, д. 24 | 432,20 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | | г. Ужур, ул Кирова, д. 56 | 267,20 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | | с Кулун, ул Спортивная, д. 8А | 325,00 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | | **Итого по счету регионального оператора** | **2 426,48** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Ужурского района  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Зарецкий К.Н.

Приложение №2

к Постановлению администрации

от «12» мая 2017 №308

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории Ужурского района, на 2018 год**

Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | | | | | | | | | | |
| всего, стоимость ремонта | в том числе: | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем  (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Шевченко, д.75 | 297,1 | средства собственников | | минимальный размер взноса | | | 1234765,43 | 1234765,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1234765,43 | 1234765,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Строителей, д.7 | 305,5 | средства собственников | | минимальный размер взноса | | | 1269676,33 | 1269676,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1269676,33 | 1269676,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Рабочая, д.34 | 362,4 | средства собственников | минимальный размер взноса | | | | 1506156,14 | 1506156,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1506156,14 | 1506156,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ужурский р-н, п Приреченский с/с, п Приреченск, ул. Нагорная, д.1А | 473 | средства собственников | | минимальный размер взноса | | | 1965816,38 | 1965816,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1965816,38 | 1965816,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Кирова, д.43 | 507 | средства собственников | | | минимальный размер взноса | | 2107122,42 | 2107122,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 2107122,42 | 2107122,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1Б | 284,6 | средства собственников | | | | минимальный размер взноса | 1182814,68 | 1182814,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1182814,68 | 1182814,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Итого по счету регионального оператора | **2229,6** | средства собствен-ников | | минимальный размер взноса | | | 9266351,38 | 9266351,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 9266351,38 | 9266351,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Форма № 2

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | ремонт или замена  лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем  (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся  к общему имуществу  в многоквартирном доме | утепление и ремонт  фасада | ремонт фундамента  многоквартирного дома |
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
| кв. м | ед. | п. м | п. м | | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Шевченко, д.75 | 284 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Строителей, д.7 | 567,5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Рабочая, д.34 | 341,9 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | | Ужурский р-н, п Приреченский с/с, п Приреченск, ул. Нагорная, д.1А | 473,0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Кирова, д.43 | 396,1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Гоголя, д.1Б | 259,7 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого по счету регионального оператора | **2322,2** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Всего по Ужурскому району | **2322,2** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Ужурского района  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Зарецкий К.Н.

Приложение №3

к Постановлению администрации

от «12» мая 2017 №308

**Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных на территории Ужурского района, на 2019 год**

Форма №1

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. | | | | | | | | | | |
| всего, стоимость ремонта | в том числе: | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем  (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Кирова, д.54 | 385,5 | средства собственников | | минимальный размер взноса | | | 1707903,78 | 1707903,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1707903,78 | 1707903,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ужурский р-н, г. Ужур, кв-л 127-й, д.3 | 336 | средства собственников | | минимальный размер взноса | | | 1488600,96 | 1488600,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1488600,96 | 1488600,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ужурский р-н, г. Ужур, кв-л 126-й, д.8 | 273,9 | средства собственников | минимальный размер взноса | | | | 1213475,6 | 1213475,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1213475,6 | 1213475,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ужурский р-н, п Приреченский с/с, п Приреченск, ул. Набережная, д.11 | 259,7 | средства собственников | | минимальный размер взноса | | | 1150564,49 | 1150564,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1150564,49 | 1150564,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ужурский р-н, г. Ужур, кв-л 127-й, д.6 | 329,8 | средства собственников | | | минимальный размер взноса | | 1461132,73 | 1461132,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 1461132,73 | 1461132,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ужурский р-н, п Приреченский с/с, п Приреченск, ул. Набережная, д.9 | 223 | средства собственников | | | | минимальный размер взноса | 987970,28 | 987970,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | 987970,28 | 987970,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  | 4430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Итого по счету регионального оператора | **1 807,9** | средства собствен-ников | | минимальный размер взноса | | | **8009647,84** | **8009647,84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| взнос, превышающий минимальный размер | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры финансовой поддержки | | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевого бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местного бюджета | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | | | | | **8009647,84** | **8009647,84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м | | | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Форма № 2

Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| ремонт крыши | ремонт или замена  лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем  (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) | | | | | | ремонт подвальных помещений, относящихся  к общему имуществу  в многоквартирном доме | утепление и ремонт  фасада | ремонт фундамента  многоквартирного дома |
| электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |
| кв. м | ед. | п. м | п. м | | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Кирова, д.54 | 312,4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | Ужурский р-н, г. Ужур, кв-л 127-й, д.3 | 360,6 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | | Ужурский р-н, г. Ужур, кв-л 126-й, д.8 | 354,7 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | | Ужурский р-н, п Приреченский с/с, п Приреченск, ул. Набережная, д.11 | 259,7 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | | Ужурский р-н, г. Ужур, кв-л 127-й, д.6 | 360,6 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | | Ужурский р-н, п Приреченский с/с, п Приреченск, ул. Набережная, д.9 | 223 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Итого по счету регионального оператора | **1871** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Всего по Ужурскому району | **1871** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Ужурского района  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Зарецкий К.Н.