АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2021                                        г. Ужур                                                   № 797

О внесении изменений в  постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 634 «Об утверждении муниципальной  программы Ужурского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»»

Руководствуясь постановлением администрации района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», статьей 19 Устава Ужурского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 634 «Об утверждении муниципальной  программы Ужурского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение к паспорту муниципальной программы Ужурского района читать в новой редакции согласно приложению №1.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Ужурского района читать в новой редакции согласно приложению №2.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе Ужурского района читать в новой редакции согласно приложению №3.

1.4. Раздел паспорта подпрограммы №1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы №1» (приложение №4 к муниципальной программе Ужурского района) читать в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет – 269948,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета –9659,3 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 260289,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: за счет средств местного бюджета: 2021 год - 4659,3 тыс. руб.; 2022 год – 2500,0 тыс. руб.; 2023 год – 2500,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета: 2021 год - 101588,4 тыс. руб.; 2022 год – 79350,4 тыс. руб.; 2023 год – 79350,4 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год |
| --- | --- |

1.5. Приложение №2 к подпрограмме №1 читать в новой редакции согласно приложению №4.

1.6. Приложение №1 к подпрограмме №3 читать в новой редакции согласно приложению №5.

1.7. Приложение №2 к подпрограмме №3 читать в новой редакции согласно приложению №6.

1.8. Раздел паспорта подпрограммы №4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы №4» (приложение №7 к муниципальной программе Ужурского района) читать в новой редакции:

| Ресурсное обеспечение подпрограммы №4 | Общий объем финансирования подпрограммы №4 составляет – 134880,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета – 5863,5 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 129017,1 тыс. руб. в том числе по годам реализации: за счет средств местного бюджета 2021 год – 4323,5 тыс. руб.; 2022 год – 770,0 тыс. руб.; 2023 год – 770,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 2021 год - 129017,1 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год |
| --- | --- |

1.9. Приложение №1 к подпрограмме №4 читать в новой редакции согласно приложению №7.

1.10. Приложение №2 к подпрограмме №4 читать в новой редакции согласно приложению №8.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в специальном выпуске газеты «Сибирский хлебороб».

Глава района                                                                                 К.Н. Зарецкий

Приложение № 1 к постановлению

администрации Ужурского района

от 22.10.2021 № 797

Приложение

к  паспорту муниципальной программы Ужурского района

Перечень целевых показателей муниципальной программы Ужурского района с указанием планируемых 
к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Ужурского района

| № п/п | Цель, целевые показатели | Ед. изм. | Годы реализации муниципальной программы Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий финансовый год 2020 | Очередной финансовый год 2021 | первый год планового периода 2022 | второй год планового периода 2023 | третий год планового периода 2024 | четвертый год планового периода 2025 | Годы до конца реализации муниципальной программы Ужурского района |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 | 2028-2030 |
| 1 . Цель - Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м | 186 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество скважин, где организована территория первого пояса ЗСО | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | м | 1930 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Количество установленных котлов | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Количество установленных модульных котельных | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления отходов потребления | ед. | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Количество приобретенного контейнерного оборудования на обустраиваемых местах (площадок) для населенных пунктов | шт. | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Цель – Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных пространств (городская среда) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий (городская среда) | шт. | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по освещению улично-дорожной сети | шт. | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.4. | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по организации общественных работ | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.5. | Количество благоустроенных общественных территорий (конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды) | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Количество благоустроенных общественных территорий (реализация комплексных проектов по благоустройству территорий) | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Количество установленных мемориальных знаков | ед. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Количество восстановленных воинских захоронений | ед. | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Количество населенных пунктов, где созданы условия для обеспечения услугами связи | шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Доля граждан, участвующих в реализации проекта, направленного на поддержку местных инициатив, от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте | % | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Златоруновский сельсовет) | % | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Кулунский сельсовет) | % | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Локшинский сельсовет) | % | 0 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Малоимышский сельсовет) | % | 0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан (Приреченский сельсовет) | % | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Златоруновский сельсовет) | % | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Кулунский сельсовет) |  | 0 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Локшинский сельсовет) | % | 0 | 4,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | Доля софинансирования проекта, направленн го на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Малоимышский сельсовет) | % | 0 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21 | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (Приреченский сельсовет) | % | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22 | Доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (Жители – за чистоту и благоустройство) | % | Не менее 10,0 | Не менее 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23 | Доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании (Инициатива – эффективность в работе) | % | Не менее 15 | Не менее 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество пригородных и междугородних маршрутов в границах района | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | м | 6436,10 | 4425,0 | 3566,0 | 3566,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Количество установленных объектов для повышения безопасности дорожного движения | ед. | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4. | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3.5. | Количество установленной (замененной) дорожно-знаковой информации (повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета, обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | 52 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Количество установленной (замененной) дорожно-знаковой информации (повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета, обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Установка пешеходного ограждения (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | м | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Установка искусственного освещения на пешеходных переходах (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Установка и замена светофорных объектов (обустройство участков улично-дорожно сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Количество приобретенных технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | 500 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество объектов, для ремонта которых проведена достоверность определения сметной стоимости | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2. | Количество разработанных схем рекламных конструкций | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Количество разработанных схем рекламного места | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Количество демонтированных рекламных конструкций | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.5. | Количество документов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных местных нормативов градостроительного проектирования, заключений о техническом состоянии объектов | ед. | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.6. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2825,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Количество разработанных проектов (строительство, благоустройство), прошедших экспертизу проектной документации | шт. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Ужурского района

от 22.10.2021 № 797

Приложение № 1

к  муниципальной программе Ужурского района

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского района 
за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Очередной финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа Ужурского района | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» | всего расходные обязательства по муниципальной программе Ужурского района | Х | Х | Х | Х | 354591,5 | 130081,4 | 130040,4 | 614713,3 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 090 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 | Х | Х | Х | 354501,0 | 130071,4 | 130030,4 | 614602,8 |
|  |  |  |  | 050 | Х | Х | Х | 90,5 | 10,0 | 10,0 | 110,5 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ужурского района |  | Х | Х | Х | 106247,7 | 81850,4 | 81850,4 | 269948,5 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  | 106247,7 | 81850,4 | 81850,4 | 269948,5 |
| 3 | Подпрограмма 2 | Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ужурского района |  | Х | Х | Х | 71194,0 | 10931,0 | 10643,2 | 92768,2 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  | 71194,0 | 10931,0 | 10643,2 | 92768,2 |
| 4 | Подпрограмма 3 | Развитие транспортной системы Ужурского района | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ужурского района |  | Х | Х | Х | 43809,2 | 36530,0 | 36776,8 | 117116,0 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  | 43718,7 | 36520,0 | 36766,8 | 117005,5 |
|  |  |  |  | 050 |  |  |  | 90,5 | 10,0 | 10,0 | 110,5 |
| 5 | Подпрограмма 4 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ужурского района |  | Х | Х | Х | 133340,6 | 770,0 | 770,0 | 134880,6 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 090 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 140 |  |  |  | 133340,6 | 770,0 | 770,0 | 134880,6 |

Приложение № 3 к постановлению

администрации Ужурского района

от 22.10.2021 № 797

Приложение № 2

к  муниципальной программе Ужурского района

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной  программы Ужурского района

(средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Ужурского района а, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год 2021 | Первый год планового периода 2022 | Второй год планового периода 2023 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа Ужурского района | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» | всего | 354591,5 | 130081,4 | 130040,4 | 614713,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8378,3 | 8258,5 | 8258,5 | 24895,3 |
|  |  |  | краевой бюджет | 318014,3 | 103310,9 | 103299,9 | 524625,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 28198,9 | 18512,0 | 18482,0 | 65192,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности | всего | 106247,7 | 81850,4 | 81850,4 | 269948,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 101588,4 | 79350,4 | 79350,4 | 260289,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 4659,3 | 2500,0 | 2500,0 | 9659,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района | всего | 71194,0 | 10931,0 | 10643,2 | 92768,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8378,3 | 8258,5 | 8258,5 | 24895,3 |
|  |  |  | краевой бюджет | 57590,2 | 692,5 | 434,7 | 58717,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 5225,5 | 1980,0 | 1950,0 | 9155,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Развитие транспортной системы Ужурского района | всего | 43809,2 | 36530,0 | 36776,8 | 117116,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 29818,6 | 23268,0 | 23514,8 | 76601,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 13990,6 | 13262,0 | 13262,0 | 40514,6 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района | всего | 133340,6 | 770,0 | 770,0 | 134880,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 129017,1 |  |  | 129017,1 |
|  |  |  | местный бюджет | 4323,5 | 770,0 | 770,0 | 5863,5 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение № 4 к постановлению

администрации Ужурского района

от 22.10.2021 № 797

- Приложение № 2

к  подпрограмме №1

- Перечень мероприятий подпрограммы №1

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр |  | ЦСР |  |  | ВР |  | очередной финансовый год (2021) |  | первый год планового периода (2022) | второй год планового периода (2023) | Итого на (2021-2023) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Цель - Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а также приобретение технологического оборудования, приобретение и установка модульных котельных для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства | 140 | 0502 |  | 1210081010 |  |  | 540 |  | 4000,0 |  | 2000,0 | 2000,0 | 8 000,0 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,6 |  |  |  | 533,6 | Организация территории первого пояса ЗСО водозаборной скважины по ул.Школьная, 15а в с.Михайловка |  |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Ремонт водоочистительной станции в с.Малый Имыш, ул.Кооперативная, 1 в |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  | 3166,4 |  |  |  | 3166,4 | Ремонт участка тепловой сети, протяженностью 382 от котельной «Интернат» до котельной «ПМК» |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  | 76298,4 |  | 79350,4 | 79350,4 | 234999,2 | Компенсация части платы граждан за коммунальные услуги |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | 140 | 0502 |  | 1210075700 |  | 811 |  |  | 76298,4 |  | 79350,4 | 79350,4 | 234999,2 |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | всего расходные обязательства | 140 |  | 0505 |  | 1210075710 |  |  | 521 |  | 6790,0 |  |  | 6790,0 | Капитальный ремонт участка центрального водопровода в г. Ужуре – 565 м., на средства экономии – 48 метров Приобретение и установка двух водогрейных котлов КВР-1,45 в котельной по ул. Назаровская, 39 "а" в г.Ужуре |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6790,0 |  |  | 6790,0 |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидация несанкционированных свалок | всего расходные обязательства | 140 |  | 0605 |  | 1210081190 |  |  | 244 |  | 164,1 |  |  | 164,1 | Ликвидация несанкционированной свалки в Златоруновском сельсовете по решению Ужурского районного суда |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,1 |  |  | 164,1 |  |  |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | всего расходные обязательства | 140 |  | 0605 |  | 1210074630 |  |  | 521 |  | 14000,0 |  |  | 14000,0 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9501,5 |  |  | 9501,5 | Установка 414 контейнеров, организация 151 площадки |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,6 |  |  | 26,6 | Установка 1 контейнера, организация 1площадки |  |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,7 |  |  | 391,7 | Установка 15 контейнеров, организация 14 площадок |  |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,1 |  |  | 239,1 | Установка 9 контейнеров, организация 9 площадок |  |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,9 |  |  | 853,9 | Установка 37 контейнеров, организация 15 площадок |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,7 |  |  | 390,7 | Установка 16 контейнеров, организация 11 площадок |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,4 |  |  | 345,4 | Установка 13 контейнеров, организация 13 площадок |  |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,8 |  |  | 480,8 | Установка 21 контейнеров, организация 9 площадок |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,6 |  |  | 212,6 | Установка 8 контейнеров, организация 8 площадок |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,3 |  |  | 251,3 | Установка 11 контейнеров, организация 3 площадок |  |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,3 |  |  | 231,3 | Установка 10 контейнеров, организация 5 площадок |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,8 |  |  | 383,8 | Установка 16 контейнеров, организация 10 площадок |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,3 |  |  | 691,3 | Установка 31 контейнеров, организация 9 площадок |  |
| Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Софинансирование обустройства мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретения контейнерного оборудования | всего расходные обязательства | 140 |  | 0605 |  | 12100S4630 |  |  | 540 |  | 495,2 | 500,0 | 500,0 | 1495,2 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | 140 |  | 0605 |  | 12100S4630 |  |  | 540 |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 2022-2023- зарезервированные средства для участия в государственной программе |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,1 |  |  | 336,1 | Софинансирование на установку 414 контейнеров, 151 площадки |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 | Софинансирование на установку 1 контейнера, 1площадки |  |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  | 13,9 | Софинансирование на установку 15 контейнеров, 14 площадок |  |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  | 8,5 | Софинансирование на установку 9 контейнеров, 9 площадок |  |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,2 |  |  | 30,2 | Софинансирование на установку 37 контейнеров, 15 площадок |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  | 13,8 | Софинансирование на установку 16 контейнеров, 11 площадок |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,2 |  |  | 12,2 | Софинансирование на установку 13 контейнеров, 13 площадок |  |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  | 17,0 | Софинансирование на установку 21 контейнеров, 9 площадок |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 | Софинансирование на установку 8 контейнеров, 8 площадок |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  |  | 8,9 | Софинансирование на установку 11 контейнеров, 3 площадок |  |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  | 8,2 | Софинансирование на установку 10 контейнеров, 5 площадок |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  | 13,6 | Софинансирование на установку 16 контейнеров, 10 площадок |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  |  | 24,4 | Софинансирование на установку 31 контейнеров, 9 площадок |  |
| Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения | всего расходные обязательства | 140 |  | 0505 |  | 1210075720 |  |  | 521 |  | 4500,0 |  |  | 4500,0 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в п.Озеро Учум |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500,0 |  |  | 4500,0 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 247,7 | 81 850,4 | 81 850,4 | 269 948,5 |  |  |

Приложение № 5 к постановлению

администрации Ужурского района

от 22.10.2021 № 797

- Приложение № 1

к  подпрограмме №3

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №3

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество пригородных и междугородних маршрутов в границах района | шт. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | м | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 6436,10 | 4425,0 | 3566,0 | 3566,0 |
| 3 | Количество установленных объектов для повышения безопасности дорожного движения | ед. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Количество установленной (замененной) дорожно-знаковой информации (повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета, обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 52 | 50 | 10 | 10 |
| 6 | Количество обустроенных неровностей (повышение безопасности дорожного движения за счет краевого бюджета, обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Установка пешеходного ограждения (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | м | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 60 | 120 | 0 | 0 |
| 9. | Установка искусственного освещения на пешеходных переходах (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10. | Установка и замена светофорных объектов (обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений) | шт. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11. | Количество приобретенных технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | МКУ «Управление образования Ужурского района» | 500 | 544 | 0 | 0 |

Приложение № 6 к постановлению

администрации Ужурского района

от 22.10.2021 № 797

- Приложение № 2

к  подпрограмме №3

- Перечень мероприятий подпрограммы №3

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2021) | первый год планового периода (2022) | второй год планового периода (2023) | Итого на (2021-2023) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель - Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района; выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам, перевозчикам пассажиров по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам в Ужурском районе, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с низким пассажиропотоком | всего расходные обязательства | - 140 | - 0408 | - 1230081070 | - 811 | 13252,0 | 13252,0 | 13252,0 | 39 756,0 |  | Возмещение недополученных доходов в связи с низким пассажиропотоком |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района | - 140 | - 0408 | - 1230081070 | - 811 | 13252,0 | 13252,0 | 13252,0 | 39 756,0 |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 123R310601 | 521 | 306,3 | 306,3 | 306,3 | 918,9 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  | 29,0 |  |  | 29,0 | Установка (замена) дорожно-знаковой информации – 4 шт. |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  | 61,0 |  |  | 61,0 | Установка (замена) дорожно-знаковой информации – 8 шт. |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  | 158,0 | 169,0 |  | 327,0 | 2021 - обустройство неровностей, 2022 г. –зарезервированные средства |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 142,8 | 142,8 | Установка (замена) дорожно-знаковой информации |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  | 58,3 | 137,3 | 163,5 | 359,1 | 2021 г. –установка (замена) дорожно-знаковой информации – 10 шт., 2022 – 2023гг. –зарезервированные средства |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 1230075080 | 521 | 5933,8 | 6171,2 | 6418,0 | 18 523,0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  | 4226,2 | 4348,8 | 4453,2 |  |  |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  | 45,0 | 48,0 | 51,8 |  |  |  |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  | 99,4 | 106,1 | 114,4 |  |  |  |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  | 189,4 | 202,2 | 218,0 |  |  |  |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  | 272,0 | 290,2 | 313,0 |  |  |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  | 91,0 | 97,1 | 104,7 |  |  |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  | 165,0 | 176,1 | 189,9 |  |  |  |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  | 209,1 | 223,2 | 240,6 |  |  |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  | 84,4 | 90,1 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  | 36,6 | 39,0 | 42,0 |  |  |  |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  | 94,7 | 101,1 | 109,0 |  |  |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  | 133,2 | 142,1 | 153,2 |  |  |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  | 287,8 | 307,2 | 331,2 |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 1230075090 | 520 | 16790,5 | 16790,5 | 16790,5 | 50 371,5 | Ремонт автомобильных дорог |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  | 12111,5 | 12000,0 | 12000,0 |  | 2021 г. – ул.Вокзальная, ул.Кирова, пер.Кооперативный, ул.Мелиораторов, ул.Назаровская, ул.Рабочая, ул. Юности, ул. Деповская, 2022 –2023 – зарезервированные средства |  |
|  |  | Васильевский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 2023 г. – с.Васильевка, ул. Советская |  |
|  |  | Златоруновский сельсовет |  |  |  |  | 1284,0 |  |  |  | 2021 г. – п.Златоруновск, ул. Механизаторов, ул.Комсомольская |  |
|  |  | Ильинский сельсовет |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  | 2022 г. – д.Новая Кузурба, ул. Школьная, Кооперативная, пер.Школьный |  |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  | 1000,0 | 790,5 |  | 2022 г. – д.Усть- Изыкчуль, ул.Центральная |  |
|  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  | 2022 г. – с.Кулун, ул.Ленина |  |
|  |  | Локшинский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  | 2023 г. – д.Корнилово, ул. Рыбацкая, ул.Поселенская |  |
|  |  | Малоимышский сельсовет |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 2021 г. – с.Малый Имыш, ул.Ленина, д.Березовый Лог, ул.Первомайская |  |
|  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  | 1290,5 |  |  | 2022 г. – п.Озеро Учум, ул.Подгорная, д.Камышта, ул.Центральная |  |
|  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 2023 г. – с.Прилужье, ул.Зеленая, пер.Луговой, ул.Луговая |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 2021 г. – п.Приреченск, ул.Ленина |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  | 895,0 |  | 1000,0 |  | 2021 г. – с.Солгон, ул.Гагарина |  |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | всего расходные обязательства | 050 | 0701 | 123R373980 |  | 90,5 |  |  | 90,5 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  | 612 | 71,5 |  |  | 71,5 | Приобретение оборудования для формирования навыков безопасного поведения на дороге МБДОУ «Ужурский детский сад №2», софинансирование – 1,0 тыс. рублей |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  | 244 | 19,0 |  |  | 19,0 | Приобретение световозвращающих приспособлений среди учащихся первых классов, софинансирование -9,0 тыс. рублей |  |
| Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | всего расходные обязательства | 050 | 0702 | 123R373980 | 244 |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |
| Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 1230081080 | 540 | 728,6 |  |  | 728,6 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г.Ужур |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | Установка видеонаблюдения по ул.Западная -3 шт, ул.Мелиораторов – 1 система, ул.Вокзальная – 1 шт. |  |
|  |  | Михайловский сельсовет |  |  |  |  | 114,3 |  |  | 114,3 | Установка остановочного павильона в с.Михайловка |  |
|  |  | Приреченский сельсовет |  |  |  |  | 114,3 |  |  | 114,3 | Установка остановочного павильона в п.Арабкаево |  |
| Мероприятие 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 1230073950 | 520 | 5693,2 |  |  | 5693,2 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  | 5693,2 |  |  | 5693,2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Крепцова -Зайченко – 820 м. |  |
| Мероприятие 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | всего расходные обязательства | 140 | 0409 | 123R374270 | 523 | 1014,3 |  |  | 1014,3 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  | 471,8 |  |  | 471,8 | Мероприятия возле детской спортивной школы по ул. Кирова |  |
|  |  | Солгонский сельсовет |  |  |  |  | 542,5 |  |  | 542,5 | Мероприятия возле школы в с. Солгон |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 43809,2 | 36 530,0 | 36 776,8 | 117116,0 |  |  |

Приложение № 7 к постановлению

администрации Ужурского района

от 22.10.2021 № 797

- Приложение № 1

к  подпрограмме №4

- Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №4

| № п/п | Цель, показатели результативности | Ед. изм. | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов, для ремонта которых проведена достоверность определения сметной стоимости | ед. | Поселения района. Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество разработанных схем рекламных конструкций | ед. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Количество разработанных схем рекламного места | ед. |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Количество демонтированных рекламных конструкций | ед. | Отдел ЖКХ и строительства администрации Ужурского района, Администрация Озероучумского сельсовета | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество документов по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных местных нормативов градостроительного проектирования, заключений о техническом состоянии объектов | ед. |  | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | Администрация города Ужура | 2825,1 |  | 0 | 0 |
| 7 | Количество разработанных проектов (строительство, благоустройство), прошедших экспертизу проектной документации | шт. | Администрация города Ужура, администрация Кулунского сельсовета, Администрация Озероучумского сельсовета | 1 | 3 | 0 | 0 |

Приложение № 8 к постановлению

администрации Ужурского района

от 22.10.2021 № 797

- Приложение № 2

к  подпрограмме №4

- Перечень мероприятий подпрограммы №4

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2021) | первый год планового периода (2022) |  | второй год планового периода (2023) |  | Итого на (2021-2023) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Цель - Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение градостроительной деятельности на территории района, выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края» | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0113 | 1240081270 | 244 | 1050,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 1550,0 |  | Обслуживание программного продукта для ведения ИСГД, 2 рабочих места 250,0 рублей, выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края» - 800,0 руб. |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  |  |  |  |  |  | 1050,0 | 250,0 |  | 250,0 |  | 1550,0 |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Софинансирование субсидии на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории муниципальных образований | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0412 | 12400S4660 | 244 | 50,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 650,0 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Крутоярского сельсовета |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 650,0 |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории муниципальных образований | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0412 | 1240074660 | 244 | 2600,0 |  |  |  |  |  | 2600,0 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Крутоярского сельсовета |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия в области наружной рекламы на территории района | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0113 | 1240081200 | 244 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 | Внесение изменений в схему рекламных конструкций. Демонтаж рекламных конструкций. Размещение информационных сообщений в СМИ |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |  |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0113 | 1240081060 | 540 | 16,6 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 216,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 200,0 | Зарезервированные средства на проверку достоверности определения сметной стоимости для участия в государственных программах Красноярского края 22-23 гг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка достоверности сметной стоимости ремонта водовода в г.Ужуре |
|  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  | 16,6 |  |
| Мероприятие 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов строительства | всего расходные обязательства |  | 140 |  | 0113 | 1240081260 | 540 | 167,8 |  |  |  |  |  | 167,8 | Для проектируемого объекта водоснабжения в с.Крутояр |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  |  | 167,8 |  |  |  |  |  | 167,8 |  |
| Мероприятие 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Софинансирование мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрации Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, осуществление авторского надзора, проведение обследования технического состояния объектов |  | всего расходные обязательства | 140 |  | 0113 | 1240081290 | 540 | 2484,6 |  |  |  |  |  | 2484,6 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  | 2061,7 |  |  |  |  |  | 2061,7 | Разработка ПСД на дом для мед. работников, экспертиза ПСД – 1566685,26 рублей; разработка проектной документации для участия во Всероссийском конкурсе для благоустройства трех скверов 495,0 тыс. рублей |
|  |  |  | Кулунский сельсовет |  |  |  |  |  | 153,0 |  |  |  |  |  | 153,0 | Получение экспертной оценки сметной части ПСД в КГАУ «ККГЭ» на проект комплексного благоустр-ва – 75 тыс. рублей, осуществление авторского надзора – 78 тыс. рублей. |
|  |  |  | Прилужский сельсовет |  |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  | 190,0 | Изготовление эскиза для комплексного благоустройства с.Прилужье |
|  |  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  | 79,9 |  |  |  |  |  | 79,9 | Обследование необходимо по старым очистным в целях сооружений проектирования новых очистных |
| Мероприятие 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0502 | 1240080800 | 244 | 188,5 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 388,5 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрации Ужурского района |  |  |  |  |  | 188,5 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 388,5 |  |
| Мероприятие 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0501 | 124F367483 | 523 | 92142,7 |  |  |  |  |  | 92142,7 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ужура |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  | 92142,7 |  |  |  |  |  | 92142,7 |  |
| Мероприятие 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0501 | 124F367484 | 523 | 33229,1 |  |  |  |  |  | 33229,1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ужура |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  | 33229,1 |  |  |  |  |  | 33229,1 |  |
| Мероприятие 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории муниципальных образований |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Ужурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Разработка, актуализация схем водоснабжения, теплоснабжения |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0113 | 1240081170 | 540 | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 | Разработка схемы водоснабжения на 9 населенных пунктов |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крутоярский сельсовет |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| Мероприятие 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Софинансирование субсидии на финансирование расходов на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0505 | 12400S5720 | 540 | 46,0 |  |  |  |  |  | 46,0 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в п.Озеро Учум, в рамках подпрограммы «Чистая вода» ГП «Рефор-е и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Озероучумский сельсовет |  |  |  |  |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение мероприятий по оплате разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на строительство жилых домой, приобретение жилых помещений у застройщиков |  | всего расходные обязательства |  | 140 | 0501 | 1240076030 | 523 | 1045,3 |  |  |  |  |  | 1045,3 | Для оплаты разницы между предельной стоимостью квадратного метра и фактической стоимостью квадратного метра |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | город Ужур |  |  |  |  |  | 1045,3 |  |  |  |  |  | 1045,3 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 340,6 |  | 770,0 |  | 770,0 |  | 134 880,6 |  |