УТВЕРЖДАЮ

Председатель

КСК Ужурского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сорх

24.10.2024

**Заключение по результатам экспертизы проекта постановления администрации Ужурского района «О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 №634 «Об утверждении муниципальной программы Ужурского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района»**

(постановление внесено администрацией Ужурского района письмом от 07.10.2024 №01-11/02-5539)

В соответствии с пп.7 п.1. ст.3. «Положения о контрольно-счетной комиссии Ужурского района, утвержденного решением Ужурского районного Совета депутатов 08.02.2022 №19-113р, на основании распоряжения председателя КСК Ужурского района о проведении экспертизы от 23.10.2024 №35-кск проведена экспертиза проекта постановления администрации Ужурского района «О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 №634 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района» (далее – МП, муниципальная программа, проект постановления).

В ходе проведения экспертизы проекта постановления установлено: представленный проект соответствует полномочиям администрации Ужурского района, установленным п.1. ст.179. Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, в соответствии с которой муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального образования, ст.30. «Положения о бюджетном процессе в Ужурском районе», утвержденного решением Ужурского районного Совета депутатов Красноярского края от 18.09.2013 N 41-285р, в соответствии с которой администрацией Ужурского района разработан и утвержден «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации» (постановление администрации Ужурского района от 12.08.2013 №724) (далее по тексту - постановление №724, Порядок № 724).

Представленный проект постановления вносит изменения в утвержденную муниципальную программу.

**Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным направлениям государственной политики Российской Федерации и политики Красноярского края в соответствующей сфере.**

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере ЖКХ, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан определены:

-Указом Президента РФ от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Государственной программой РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710;

-Государственной программой РФ «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596;

-Государственной программой Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п;

-Государственной программой Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п;

-Государственной программой Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п;

-Государственной программой Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 N 512-п;

-Стратегией социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п.

К числу таких приоритетов относятся: реализация в малых городах комфортной городской среды, модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения не менее чем до 60 процентов, повышения доступности жилья, улучшение жилищно-бытовых условий населения, беспрепятственный доступ к глобальным информационным ресурсам.

Цели муниципальной программы «Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, энергосбережения и энергоэффективности»; «Вовлечение жителей в благоустройство населенных пунктов района»; «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, безопасность дорожного движения»; «Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ужурского района» достигаются путем решения следующих задач: «Повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры»; «Улучшение санитарно–экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района»; «Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог Ужурского района, выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»; «Создание условий для увеличения объемов ввода жилья». Цели и задачи МП соответствуют приоритетам и основным направлениям государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере развития ЖКХ, строительства, транспорта и доступного жилья для граждан в рамках полномочий, определенных законодательством.

**Анализ соответствия целей и задач МП приоритетам социально-экономического развития Ужурского района в соответствующей сфере:**

В соответствии с п.1.3. Порядка №724, муниципальная программа направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Ужурского района. Приоритеты социально-экономического развития Ужурского района в сфере развития ЖКХ, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступного жилья для граждан отражены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ужурский район на период до 2030 года, утвержденной решением Ужурского районного Совета депутатов от 20.08.2019 № 37-279р (далее по тексту Стратегия развития Ужурского района).

Стратегическая цель социально-экономического развития Ужурского района заключается в формировании предприимчивого конкурентоспособного человеческого капитала, необходимого для социально-экономического развития Ужурского района.

В соответствии со Стратегией развития Ужурского района неотъемлемыми составляющими высокого качества жизни в сфере ЖКХ являются комфортное жилье, обеспеченное надежной коммунальной инфраструктурой и удобная для жизни городская среда. Приоритетными направлениями развития в сфере ЖКХ являются жилищная сфера, коммунальный комплекс, сфера обращения с отходами производства и потребления. Стратегическими приоритетами развития транспортного комплекса являются: обеспечение транспортной доступности через развитие транспортной инфраструктуры, развитие инфраструктуры придорожного сервиса на автомобильных дорогах района, включая строительство и реконструкцию объектов придорожного сервиса, приведение технического состояния улично-дорожной сети района в соответствие с действующими нормативами, стимулирование замены парка транспортных средств на новое поколения экологичного автотранспорта, развитие транспортных коридоров для увеличения транзитных пассажиропотоков, достижение эффективности транспортных процессов при доставке грузов и перевозке пассажиров. Направлением в развитии связи и информационных технологий является повышение доступности для населения и организаций современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, стимулирование применения информационных и телекоммуникационных технологий организациями и гражданами.

В числе слабых сторон развития сферы ЖКХ, строительства, транспорта и связи, Стратегией развития Ужурского района, отражены большая доля ветхого и аварийного, а также неблагоустроенного жилья (отсутствие центрального отопления, водоснабжения и канализации в 2/3 жилья), слабо развитый строительный рынок, высокий уровень износа инженерных сетей ЖКХ, источников теплоснабжения, неурегулированность имущественных и земельных отношений, низкая степень благоустройства территории района, низкий уровень развития системы пассажирских и грузовых перевозок, низкое качество внутрирайонной стационарной телефонной связи.

Цели, задачи и мероприятия муниципальной программы соответствуют основным положениям Стратегии развития Ужурского района и способствуют достижению поставленных целей и задач, отраженным в Стратегии развития Ужурского района. Необходимо также отметить, что Стратегией развития Ужурского района, заложено развитие государственно-частного партнерства, и установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные услуги, при этом муниципальной программой не предусмотрены такие мероприятия, что не в полной мере соответствует стратегическим ориентирам, установленным на муниципальном уровне.

**Анализ структуры и содержания муниципальной программы.**

Содержание паспорта муниципальной программы соответствует макету перечня МП от 26.08.2019 № 537 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ужурского района». Исполнителем муниципальной программы определена администрация Ужурского района (отдел ЖКХ и строительства). Соисполнителями МП являются администрации городского и сельских поселений, МКУ «Управление образования Ужурского района». МП предлагается утвердить в составе 4-х подпрограмм, в рамках которых планируется реализация 20 мероприятий. Проектом постановления предусмотрено 21 целевой показатель и 21 показатель результативности. Отдельных мероприятий не предусмотрено. Срок реализации муниципальной программы 2017-2030 годы. К проекту постановления приложен полный пакет документов (пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование).

Сравнительным анализом проекта постановления и действующей редакции МП (ред. 11.10.2024 №682) установлено:

-добавлено 3 целевых показателя:

-«Количество поселений, в которых проведены мероприятия по озеленению территорий»;

-«Количество актуализированных схем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения»;

-«Количество разработанных проектов».

Проектом постановления исключены 8 целевых показателей:

-«Количество установленных модульных котельных»;

-«Количество поселений – победителей конкурса «Инициатива – эффективность в работе»;

-«Количество населенных пунктов, в которых проведено обследование автомобильных дорог в части их покрытия подвижной радиотелефонной связью»;

-«Количество поселений, на территории которых реализованы инициативные проекты»;

-Количество населенных пунктов, на территории которых проведены работы по благоустройству кладбищ»;

-Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях»;

-«Протяженность отремонтированных автомобильных дорог»;

-«Количество приобретенных электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к муниципальным общеобразовательным организациям».

Проектом постановления исключен 1 показатель результативности в подпрограмме 1:

-«Количество установленных модульных котельных».

Проектом постановления добавлен 1 показатель результативности в подпрограмме 2:

-«Количество поселений, в которых проведены мероприятия по озеленению территорий».

Проектом постановления исключены 5 показателей результативности в подпрограмме 2:

-«Количество поселений – победителей конкурса «Инициатива – эффективность в работе»;

-«Количество населенных пунктов, в которых проведено обследование автомобильных дорог в части их покрытия подвижной радиотелефонной связью»;

-«Количество поселений, на территории которых реализованы инициативные проекты»;

-Количество населенных пунктов, на территории которых проведены работы по благоустройству кладбищ»;

-Количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях».

Проектом постановления добавлено 1 мероприятие в приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2»:

-«Проведение мероприятий по озеленению городских и сельских территорий».

Проектом постановления исключены 5 мероприятий в приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2»:

-«Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан»;

-«Реализация проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта»;

-«Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив»;

-«Осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив»;

-«Благоустройство кладбищ».

Проектом постановления исключены 2 показателя результативности в подпрограмме 3:

-«Протяженность отремонтированных автомобильных дорог»;

-«Количество приобретенных электронных стендов с изображениями схем безопасного движения к муниципальным общеобразовательным организациям».

Проектом постановления добавлено 1 мероприятие в приложении к подпрограмме 3 «Перечень мероприятий подпрограммы 3»:

-«Повышение безопасности дорожного движения».

Проектом постановления исключены 3 мероприятия в приложении к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы 3»:

-«Государственная поддержка муниципальных комплексных проектов развития»;

-«Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ»;

-«Благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим правилам благоустройства территорий».

Проектом постановления добавлены 2 показателя результативности в подпрограмме 4:

-«Количество актуализированных схем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения»;

-«Количество разработанных проектов».

Проектом постановления добавлены 2 мероприятия в приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4»:

-«Разработка, актуализация схем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения»;

-«Проведение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, прохождение государственной экспертизы, в том числе определение достоверности сметной стоимости, оплата за проведение экспертизы или проверки достоверности сметной стоимости».

Проектом постановления исключены 2 мероприятия в приложении к подпрограмме 4 «Перечень мероприятий подпрограммы 4»:

-«Подготовка описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю»;

-«Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов строительства».

В соответствии с пояснительной запиской причиной исключения мероприятий является отсутствие финансирования на 2025 год. Проводится конкурсный отбор проектов на средства краевого бюджета, ведется работа с поселениями. По мероприятиям за счет средств районного бюджета финансирование не предусмотрено ввиду отсутствие обращений от населения.

Целевые показатели и показатели результативности отражены с учетом финансирования мероприятий и будут скорректированы в соответствии с показателями государственных программ Красноярского края и заключенными соглашениями.

По целевым показателям и показателям результативности, предусмотренным проектом постановления, к 2027 году запланирована следующая динамика:

-статичность по 15 целевым показателям (из 21) и 15 показателям результативности (из 21).

-отрицательная динамика по 6 целевым показателям (из 21) и 6 показателям результативности (из 21).

Снижение показателей к 2027 году по следующим показателям:

-по количеству поселений в которых проведены мероприятия по освещению улично-дорожной сети с 13 до 12 показателей;

-по количеству населенных пунктов, где созданы условия для обеспечения услугами связи с 3 до 0;

-по количеству поселений, в которых проведены мероприятия по озеленению территорий с 2 до 0;

-по количеству подготовленных описаний местоположения границ с 10 до 0;

-по количеству актуализированных схем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения с 6 до 0;

-по количеству разработанных проектов с 1 до 0.

Как было отражено выше, целевые показатели и показатели результативности отражены с учетом финансирования мероприятий и будут скорректированы в соответствии с показателями государственных программ Красноярского края и заключенными соглашениями.

Проект включает в себя основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы Ужурского района, отраженные в приложении №3 к муниципальной программе.

Финансово-экономическое обоснование содержит указание общего объема финансирования на период 2025-2027 годы, с разбивкой по годам и с ссылкой на приложения (в составе проекта постановления) планируемых к выполнению мероприятий по каждой подпрограмме, а также ссылкой к приложению (в составе проекта постановления) ожидаемых результатов реализации программы. Какая-либо информация (формулы расчетов, ссылки на законодательство, методики расчетов, соглашения о передаче полномочий), обосновывающие указанный объем финансирования в финансово-экономическом обосновании не отражены.

Следует отметить, что в муниципальную программу в течение 2024 года вносились изменения: редакция постановлений администрации Ужурского района от 02.04.2024 №215, от 09.04.2024 №235, от 03.05.2024 №297, от 10.06.2024 №374, от 18.06.2024 №386, от 08.07.2024 №423, от 15.07.2024 №434, от 29.07.2024 №496, от 11.10.2024 №682, однако в КСК Ужурского района проект внесения изменений не вносился, что не соответствует требованиям пункта 3.8. «Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формирования и реализации».

**Анализ ресурсного обеспечения (анализ структуры управления,**

**кадровые и финансовые ресурсы).**

Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов. Объем финансового обеспечения проекта постановления в трехлетнем периоде (2025-2027 годы) предусмотрен в размере 241300,6тыс. руб., в том числе:

2025 год – 108989,3тыс. руб. или 45,17% от общего объема бюджетных ассигнований;

2026 год – 97689,8тыс. руб. или 40,48% от общего объема бюджетных ассигнований (снижение к 2025 году на 4,69%);

2027 год – 34621,5тыс. руб. или 14,35% от общего объема бюджетных ассигнований (снижение к 2025 году на 30,82%).

Приоритеты в сфере развития ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и доступного жилья на ближайшую перспективу сохранены и распределены следующим образом:

-«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» - 160686,6тыс. руб. (66,59% объема ассигнований на 2025-2027 годы);

-«Развитие транспортной системы Ужурского района» - 66354,5тыс. руб. (27,50% объема ассигнований на 2025-2027 годы);

-«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий Ужурского района» - 9819,5тыс. руб. (4,07% объема ассигнований на 2025-2027 годы);

-«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ужурского района» на 4440,0тыс. руб. (1,84% объема ассигнований на 2025-2027 годы).

Структура распределения бюджетных ассигнований по мероприятиям муниципальной программы указывает, что основная часть расходов, направлена на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, на субсидии юридическим лицам, перевозчикам пассажиров по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам на возмещение недополученных доходов в связи с низким пассажиропотоком, на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а также приобретение технологического оборудования.

Доля расходов на данные мероприятия в общей сумме расходов (за счет всех источников) по проекту постановления запланирована:

в 2025 году – 90,74% в сумме 93009,8тыс. руб. (от общей суммы финансирования на 2025 год в сумме 108989,3тыс. руб.);

в 2026 году – 95,21% в сумме 93009,8тыс. руб. (от общей суммы финансирования на 2026 год в сумме 97689,8тыс. руб.);

в 2027 году – 86,48% в сумме 29941,5тыс. руб. (от общей суммы финансирования на 2027 год в сумме 34621,5тыс. руб.).

Сопоставление объемов финансирования МП, предусмотренных проектом постановления, и объемов финансирования, утвержденных действующей редакцией МП и решением о бюджете на 2024-2026 годы, представлено в таблице:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Решение о бюджете на 2024-2026 годы (корректировка от 17.09.2024 №46-310р) | | | Действующая редакция МП от 11.10.2024 №682 | | | Проект МП | | | Отклонение проекта МП от: | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2027 | решения о бюджете | | Действующей редакции | |
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 140897,7 | 63068,3 | 63068,3 | 140897,7 | 63068,3 | 63068,3 | 63068,3 | 63068,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 71873,6 | 30026,9 | 30026,9 | 71873,6 | 30026,9 | 30026,9 | 45921,0 | 34621,5 | 34621,5 | +15894,1 | +4594,6 | +15894,1 | +4594,6 |
| ИТОГО | 212771,3 | 93095,2 | 93095,2 | 212771,3 | 93095,2 | 93095,2 | 108989,3 | 97689,8 | 34621,5 | +15894,1 | +4594,6 | +15894,1 | +4594,6 |

По результатам проведенного анализа установлено отклонения данных проекта постановления на 2025 и 2026 годы от решения о бюджете (корректировка от 17.09.2024 №46-310р) и действующей редакции МП (от 11.10.2024 №682) на сумму 15894,1тыс. руб. и 4594,6тыс. руб. соответственно (увеличение финансирования за счет средств районного бюджета на сумму 15894,1тыс. руб. и 4594,6тыс. руб. на 2025 и 2026 годы соответственно). В результате вышеизложенного, необходимо рекомендовать внести поправки в районный бюджет.

**Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы.**

Цели и задачи МП соответствуют приоритетам и основным направлениям государственной политики Российской Федерации и Красноярского края в сфере развития ЖКХ, строительства, транспорта и доступного жилья для граждан в рамках полномочий, определенных законодательством.

Цели и задачи МП соответствуют направлениям развития, отраженным в Стратегии развития Ужурского района. Проектом постановления не предусматривается реализация мероприятий через развитие государственно-частного партнерства, а также не предусмотрено установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные услуги, что не в полной мере соответствует стратегическим ориентирам, установленным на муниципальном уровне.

МП предлагается утвердить 4-х подпрограмм, в рамках которых планируется реализация 20 мероприятий. Проектом постановления предусмотрено 21 целевой показатель и 21 показатель результативности. В ходе сравнительного анализа действующей редакции МП (ред. от 11.10.2024 №682) и проекта постановления установлено: проектом постановления добавлены 3 новых целевых показателя и исключены 8 целевых показателей. В подпрограмме 1 исключен 1 показатель результативности. В подпрограмме 2 добавлен 1 новый показатель результативности и исключено 5 показателей результативности, добавлено 1 новое мероприятие и исключены 5 мероприятий. В подпрограмме 3 исключены 2 показателя результативности и 3 мероприятия, добавлено 1 новое мероприятие. В подпрограмме 4 добавлены 2 новых показателя результативности и 2 новых мероприятия, исключены 2 мероприятия. Причиной исключения мероприятий, в соответствии с пояснительной запиской, является отсутствие финансирования на 2025 год. Проводится конкурсный отбор проектов на средства краевого бюджета, ведется работа с поселениями. По мероприятиям за счет средств районного бюджета финансирование не предусмотрено ввиду отсутствие обращений от населения. Целевые показатели и показатели результативности отражены с учетом финансирования мероприятий и будут скорректированы в соответствии с показателями государственных программ Красноярского края и заключенными соглашениями.

Проведенным анализом динамики целевых показателей и показателей результативности выявлено, что основная часть показателей (15 из 21) имеют статичную динамику, 6 показателей (из 21) имеют отрицательную динамику. В соответствии с пояснительной запиской целевые показатели и показатели результативности отражены с учетом финансирования мероприятий и будут скорректированы в соответствии с показателями государственных программ Красноярского края и заключенными соглашениями.

Финансово-экономическое обоснование не содержит информации (формулы расчетов, ссылки на законодательство, методики расчетов, соглашения о передаче полномочий), обосновывающей указанный объем финансирования.

Объем финансового обеспечения проекта постановления в трехлетнем периоде (2025-2027 годы) предусмотрен в размере 241300,6тыс. руб. Приоритеты в сфере развития ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и доступного жилья на ближайшую перспективу сохранены. Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям МП указывает, что основная часть расходов, направлена на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги, на субсидии юридическим лицам, перевозчикам пассажиров по пригородным и междугородным (внутрирайонным) маршрутам на возмещение недополученных доходов в связи с низким пассажиропотоком, на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, а также приобретение технологического оборудования.

По результатам сопоставления объемов финансирования МП, предусмотренных проектом постановления и объемов финансирования, утвержденных действующей редакцией МП и решением о бюджете на 2024-2026 годы установлены отклонения данных проекта постановления на 2025 и 2026 годы от решения о бюджете (корректировка от 17.09.2024 №46-310р) и действующей редакции МП (от 11.10.2024 №682) на сумму 15894,1тыс. руб. и 4594,6тыс. руб. соответственно. В результате вышеизложенного, муниципальную программу необходимо привести в соответствие с решением о бюджете в соответствии с требованиями, установленными частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект постановления рекомендован к утверждению с учетом замечаний, изложенных в настоящем заключении.

Инспектор

КСК Ужурского района И.Ю. Пенкина